✅ ANALISE_INTEGRACOES.md versionado (476 linhas, commit 021708a pushado)

O que tá lá dentro

10 seções cobrindo tudo que precisa pro app funcionar 100%:

- Sumário executivo — 9 implementadas, 13 P0, 10 P1, 6 P2/P3

- Integrações JÁ em produção — Stripe Connect, Resend, Supabase, Web Push, Infosimples, PIX + 7 internas. Com env vars, edge functions, custos

- P0 faltando (críticos) — Caf/Idwall, WhatsApp, SmartGPS, Cofre, D4Sign, Google Maps, LGPD. Com provedor, custo, lead time, decisão pendente

- P1 faltando (30 dias) — NF-e, Chat, SMS, auto-multa, Pass recorrente, B2B, hodômetro, IA fotos, geofence

- P2 (3-6 meses) e P3 (escalar) — push nativo, score crédito, pedágio, etc

- Custo total mensal — R$ 1.150-1.450/mês + one-time R$ 10-13k (hardware GPS + cofres + advogado LGPD)

- Decisões pendentes — 8 de negócio + 4 técnicas que destravam várias integrações

- Roadmap por sprint — 4 sprints × 2 semanas = MVP completo. Sprint 1: Stripe LIVE + Maps + assinatura + WhatsApp. Sprint 2: KYC + multa auto + NF-e. Sprint 3: GPS + cofre. Sprint 4: chat + SMS + IA

- Cross-references — 9 docs relacionados (ESTADO_ATUAL, PESQUISA_INTEGRACAO_OPERACIONAL, INCIDENTE_LGPD, etc)

- Resumo pra colar em outras IAs — quando você abrir nova sessão com ChatGPT/Cursor/Claude Code, tem texto curto pronto pra dar contexto

Estado do repo agora

5 commits desta sessão (todos pushados):

021708a  docs: ANALISE_INTEGRACOES.md — mapa completo das 28 integrações  ← novo

bb46fde  security: remove pickup_code from qa-listar-reservas

308b2f8  qa-plan: bump to v1.1

37a78a7  qa: add QA Console FAB + slot conflict UX fixes

1deb428  security: fix LGPD leak in 15 views via security_invoker

Pra não perder o histórico

Esse doc + os 2 que já existiam (ESTADO_ATUAL.md e PESQUISA_INTEGRACAO_OPERACIONAL.md) formam a fonte de verdade. Sempre que você abrir uma nova conversa (comigo ou com qualquer IA), aponta esse ANALISE_INTEGRACOES.md — está versionado no git, nunca perde.

Quando aplicar uma nova integração, atualize o doc (eu posso fazer isso a cada Sprint, é só me lembrar "atualiza o ANALISE_INTEGRACOES após X").

Próximos passos sugeridos (baseado no Sprint 1 do roadmap)

Os 5 itens do Sprint 1 — totalmente dentro do meu alcance de implementação. Tu me diz qual atacar primeiro:

- Stripe TEST → LIVE (5 min — eu te guio onde trocar a env var)

- Google Maps no /index.html#frota e /nova/ (1 dia, eu implemento inteiro)

- Assinatura eletrônica Autentique (free tier, 2 dias)

- WhatsApp Z-API (1 dia depois de te dar o token)

- /politica-privacidade.html dedicada (1 dia)

Me chama qual atacar — ou se prefere atacar um item específico do P0/P1 fora do Sprint 1, também tudo bem.