═══════════════════════════════════════════════════════════════════

NOMADE DRIVE BRASIL — Status do MVP + Roadmap

═══════════════════════════════════════════════════════════════════

Data: 23/05/2026

URL produção: https://nomadedrive.com.br

Modo Stripe/Resend: TESTE (sandbox)

PARTE 1 — O QUE ESTÁ FUNCIONANDO (entregue + testado pelo QA)

═══════════════════════════════════════════════════════════════════

ACESSO E ONBOARDING

- Login com e-mail/senha (Supabase Auth)

- 6 perfis: cliente, proprietário, parceiro, oficina, proteção, admin

- Redirecionamento pós-login pro dashboard correto

- Onboarding por papel (formulário de cadastro inicial)

- Protocolo único (NDB-YYYY-NNNNNN) por solicitação

- Status do perfil (em_analise → aprovado/recusado) gerenciado no admin

DASHBOARDS (todos os 6)

- Hero verde com ícone do perfil

- Banner "Ações pendentes" amarelo (ou "Tudo em dia" verde)

- Menu lateral com ícones SVG

- Tooltips em todos os status (hover → explicação)

- Lista de contatos por e-mail no painel cliente:

- suporte@nomadedrive.com.br (dúvidas operacionais)

- pagamentos@nomadedrive.com.br (mensalidades, caução, NF)

- contato@nomadedrive.com.br (assuntos gerais)

KYC E DOCUMENTOS

- Upload de documentos pelo cliente (CNH, RG, comprovante residência,

comprovação de renda) via Supabase Storage

- Admin revisa em "Documentos (KYC)", aprova/recusa cada um

- Gate de KYC (Fase 20): cliente só cria nova solicitação após aprovado

VEÍCULO E APROVAÇÃO

- Cadastro de veículo pelo proprietário

- Aprovação pelo admin

STRIPE CONNECT (recebimentos)

- 3 perfis (proprietário, parceiro, oficina) configuram conta Express

- Onboarding hospedado pela Stripe

- Status sincronizado via webhook (account.updated)

RESERVA E PAGAMENTO

- Admin cria booking (com seletor "Cobrança: Mensal recorrente"

ou "Cobrança única")

- Cliente paga mensalidade via Stripe Checkout

- Caução autorizada (capture manual, sem cobrança imediata)

- Split de 10% / 90% automático na mensalidade:

R$ 2.500 → R$ 250 plataforma + R$ 2.250 proprietário

MENSALIDADE RECORRENTE (Fase 21)

- Stripe Subscription criada quando billing_mode=monthly

- Cobrança automática mensal do cartão salvo

- Split em cada mensalidade

- Cancelamento programado (cancel_at = end_date da locação)

- UI no painel cliente: card "Assinatura mensal ativa" + botão "Cancelar"

- Histórico numerado de mensalidades (#1, #2, #3...)

- Admin: tabela Reservas tem coluna Cliente preenchida

CHECK-IN / CHECK-OUT

- Cliente solicita check-in/out (data, km, combustível, observação)

- Proprietário aprova/recusa

- Linha do tempo atualizada no painel cliente

- Quilometragem do veículo atualizada no check-out aprovado

AUTO-ENCERRAMENTO NO CHECK-OUT (Fase 22a)

Quando o proprietário aprova um check-out:

- Cancela subscription mensal automaticamente

- Libera caução (Stripe cancel PaymentIntent → estorno em 5 dias)

- Atualiza payments.caucao → status='liberado'

- Envia e-mail "Locação encerrada — caução liberada"

OCORRÊNCIAS E PROTEÇÃO

- Cliente abre ocorrência (tipo + descrição) vinculada à reserva

- Proteção tria na fila "Casos abertos"

- Status sincronizado entre cliente, proteção e admin

- Auditoria no log de atividades

INDICAÇÃO (PARCEIRO)

- Parceiro registra indicação com código próprio (ND-XXXXXX)

- Admin vê e altera status

- Comissão estimada por status

ADMIN

- KPIs reais (cadastros, veículos, locações, ocorrências, fees)

- Seção "Financeiro" com dados REAIS do banco:

Receita bruta total, Taxa da plataforma (10%), Repasses (90%),

Caução autorizada ativa, Ticket médio, tabela "Por mês"

- "Documentos (KYC)" com upload/aprovação e link assinado

- "Reservas" com form "Criar nova reserva" + coluna Cliente

- "Log de atividades" auditando todas as ações mutáveis

- "Notificações" centralizadas

PARTE 2 — E-MAILS IMPLEMENTADOS (Resend)

═══════════════════════════════════════════════════════════════════

ATUALMENTE FUNCIONANDO (template branded: logo + gradiente verde +

tabela + CTA + rodapé padronizado, reply_to por categoria):

E-MAILS DE PAGAMENTO  → reply_to: pagamentos@nomadedrive.com.br

[✅] Mensalidade confirmada

Disparo: stripe-checkout (action confirm) após mensalidade paga

[✅] Caução autorizada

Disparo: stripe-checkout (action confirm) após caução autorizada

[✅] Mensalidade #N cobrada

Disparo: webhook invoice.paid (cobrança recorrente)

[✅] Falha no pagamento da mensalidade (template vermelho)

Disparo: webhook invoice.payment_failed

[✅] Assinatura cancelada

Disparo: stripe-subscription (action cancel ou cancel_at_end)

[✅] Locação encerrada — caução liberada

Disparo: close-rental (check-out aprovado pelo proprietário)

E-MAILS DE AUTENTICAÇÃO  → via Supabase Auth (não nosso código)

[✅] Confirme seu e-mail

[✅] Redefinir a sua senha

[✅] Seu link mágico chegou

LIMITAÇÃO ATUAL:

Domínio nomadedrive.com.br NÃO está verificado no Resend.

- FROM: "Nomade Drive Brasil <onboarding@resend.dev>"

- TO: limitado ao e-mail dono da conta Resend (danielrodovalho228@gmail.com)

Para enviar para qualquer destinatário, publicar DNS records

(SPF, DKIM, opcional DMARC) e trocar EMAIL_FROM.

PARTE 3 — O QUE AINDA FALTA IMPLEMENTAR (priorizado)

═══════════════════════════════════════════════════════════════════

P0 — ALTA PRIORIDADE (próximos sprints)

#1  NF (NOTAS FISCAIS) + RECIBO AUTOMÁTICO            [3 dias]

a) Área "Notas fiscais" em cada dashboard

b) Upload manual pelo admin (PDF de NF emitida fora)

c) Recibo PDF auto-gerado em cada pagamento aprovado

d) Link "Baixar recibo" e "Baixar NF" no painel cliente

e) E-mails de pagamento ganham link de recibo

#3  FLUXO PROFISSIONAL DE AVARIA (v1)                  [3-4 dias]

a) Form de check-out do proprietário ganha campos:

"Encontrou avaria?" + checkboxes (risco, amassado, vidro,

mecânico, sujeira pesada, falta combustível) + upload fotos

b) Tabela damage_rules: tipos cadastrados + faixas de valor

c) Sistema sugere ação automaticamente (liberar/capturar

parcial/capturar total) com base nas regras

d) Proteção revisa a sugestão na fila

e) Captura automática parcial da caução via

stripe.paymentIntents.capture({ amount_to_capture })

f) E-mail ao cliente com decisão + foto + valor + prazo

de contestação (5 dias úteis)

g) Cliente pode contestar via painel → vai pra 2ª análise

#4  VISTORIA — UI no admin pra atribuir à oficina      [1-2 dias]

Hoje o seed cria vistoria automaticamente. Falta UI no admin

pra "Atribuir vistoria" a qualquer veículo aprovado.

Fecha a Fase 10 pendente do QA.

P1 — IMPORTANTE (após P0)

#5  VERIFICAÇÃO DE DOMÍNIO NO RESEND                   [ação sua]

- Resend → Domains → add nomadedrive.com.br

- Publicar DNS records (SPF, DKIM, opcional DMARC)

- Após verificação, EMAIL_FROM = "Nomade Drive Brasil

<pagamentos@nomadedrive.com.br>" no Supabase + redeploy

Sem isso, e-mails reais não saem para os clientes.

#6  E-MAILS DOS DEMAIS EVENTOS                         [2-3 dias]

Templates novos com hook nas ações correspondentes:

[ ] Perfil aprovado / recusado (qualquer papel)

→ no admin: ação de aprovação no "Cadastros e aprovações"

[ ] KYC aprovado / KYC recusado (com motivo)

→ no admin: ação de aprovação em "Documentos (KYC)"

[ ] Reserva confirmada

→ cliente + proprietário, quando admin cria booking

[ ] Check-in solicitado (notif proprietário)

[ ] Check-in aprovado — em uso (notif cliente)

[ ] Check-out solicitado (notif proprietário)

[ ] Ocorrência registrada (notif cliente + equipe proteção)

[ ] Triagem concluída (notif cliente com status final)

[ ] Indicação registrada (notif parceiro)

[ ] Indicação convertida/aprovada (notif parceiro com comissão)

[ ] Vistoria atribuída (notif oficina)

[ ] Vistoria concluída (notif proprietário/admin)

[ ] Repasse/recebimento mensal (notif proprietário com valor

bruto, taxa, líquido transferido)

#7  STRIPE BILLING PORTAL — "Atualizar cartão"         [1 dia]

Cliente pode trocar o cartão da subscription via tela hospedada

da Stripe. Edge Function nova stripe-billing-portal.

#8  ADMIN: CANCELAR SUBSCRIPTION DE QUALQUER CLIENTE   [meio dia]

Botão no painel admin → Reservas (não só no painel cliente).

#9  AUDITORIA DE QUILOMETRAGEM                          [1 dia]

Trigger no backend bloqueia REGRESSÃO de km do veículo

(sem trilha de auditoria + aprovação admin). Registra em

audit_logs valor anterior + novo + usuário + justificativa.

P2 — POLIMENTO E AJUSTES

#10 Default BRL no Stripe Checkout (não USD)

Hoje a aba USD aparece selecionada às vezes. Forçar BRL.

#11 Limitar ano a 4 dígitos no input datetime do check-in

#12 RLS: bloquear criar booking com profile recusado

#13 HEAD/503 nos KPIs do admin (cosmético, durante manutenção

Supabase — investigar se vale remover essas chamadas)

#14 Form de reserva em meses (admin)

Input "Quantos meses?" calcula end_date automaticamente

P3 — DECISÕES DE NEGÓCIO (precisam de definição sua antes)

#15 REGRA DE COMISSÃO DO PARCEIRO

Opção A: % fixo sobre 1ª mensalidade (lead único)

Opção B: % recorrente em cada mensalidade enquanto cliente paga

Opção C: Bônus fixo por conversão

→ Sua decisão, depois eu implemento (1-2 dias)

#16 TAXA ADMINISTRATIVA ADICIONAL?

Hoje split é 10% direto. Quer cobrar adicional do cliente como

"taxa de serviço" separada? Ou manter os 10% como tudo-em-um?

#17 MODELO DE CAUÇÃO vs FRANQUIA

Hoje: caução = R$ X autorizada (não cobrada).

Conferir se R$ X é igual ao valor da franquia do seguro,

ou definir regra própria.

#18 FORMA DE PAGAMENTO DEFAULT (PIX, débito)

Hoje só cartão. PIX é viável mas complica reembolso.

Débito requer SetupIntent + saldo.

P4 — FUTURO / INTEGRAÇÕES

#19 KYC AUTOMATIZADO (Idwall, Caf.io, Stripe Identity)

Auto-aprova 70-90% dos casos, humano só revisa edge cases.

Custo: R$ 3-15 por verificação. ~2 semanas de integração.

#20 MULTAS + PEDÁGIO (Senatran, Cobli, DriveCheck)

Consulta automática ao retorno do veículo.

Cobrança extra na caução se houver multa/pedágio.

#21 ACESSO EM CAMADAS

Visitante (navega) → Cadastrado (pede orçamento) → Verificado

(reserva e paga).

#22 RELATÓRIOS POR PROPRIETÁRIO

"Quanto recebi este mês de cada veículo, quanto está pendente"

PARTE 4 — INFRAESTRUTURA E CONTAS

═══════════════════════════════════════════════════════════════════

CONTAS DE TESTE (senha Teste123 em todas)

- Cliente:       teste-cliente@nomadedrive.com.br

- Proprietário:  teste-proprietario@nomadedrive.com.br

- Parceiro:      teste-parceiro@nomadedrive.com.br

- Oficina:       teste-oficina@nomadedrive.com.br

- Proteção:      teste-protecao@nomadedrive.com.br

- Super-admin:   dtrodovalho40@gmail.com (senha real)

E-MAILS DO DOMÍNIO (criados)

- contato@nomadedrive.com.br

- pagamentos@nomadedrive.com.br

- suporte@nomadedrive.com.br

E-MAIL DA CONTA RESEND (única caixa que recebe enquanto domínio

não verificar)

- danielrodovalho228@gmail.com

EDGE FUNCTIONS NO SUPABASE

[✅] stripe-checkout       (JWT LIGADO)

[✅] stripe-webhook        (JWT DESLIGADO; signing secret cadastrado)

[✅] stripe-subscription   (JWT LIGADO)

[✅] close-rental          (JWT LIGADO)

[✅] connect-onboard       (JWT LIGADO)

[✅] send-email            (JWT LIGADO; genérico, p/ futuras ações)

SECRETS NO SUPABASE

- STRIPE_SECRET_KEY        (sk_test_...)

- STRIPE_WEBHOOK_SECRET    (whsec_...)

- RESEND_API_KEY           (re_...)

- EMAIL_FROM               (opcional)

- EMAIL_REPLY_TO           (opcional, default contato@)

EVENTOS WEBHOOK STRIPE (todos configurados)

- checkout.session.completed / expired

- payment_intent.payment_failed / canceled

- charge.captured / refunded

- account.updated

- customer.subscription.created / updated / deleted

- invoice.paid / payment_failed

CARTÕES DE TESTE STRIPE

- 4242 4242 4242 4242  → sempre aprova

- 4000 0000 0000 9995  → recusa por saldo

- 4000 0000 0000 0341  → aprova 1º pgto, falha 2º (test recorrência)

PARTE 5 — RECOMENDAÇÃO DE ORDEM

═══════════════════════════════════════════════════════════════════

Pra fechar 100% o MVP de produção (não só sandbox):

PRÓXIMOS 7-10 DIAS (sequência sugerida)

1. NF + recibo automático (#1)            [3 dias]

2. Fluxo de avaria v1 (#3)                [3-4 dias]

3. Vistoria UI no admin (#4)              [1-2 dias]

DEPOIS (1-2 semanas)

4. Templates dos demais e-mails (#6)      [2-3 dias]

5. Stripe Billing Portal (#7)             [1 dia]

6. Verificar domínio Resend (#5)          [ação sua]

7. Cancelar subscription pelo admin (#8)  [meio dia]

8. Auditoria de km (#9)                   [1 dia]

DECISÕES DE NEGÓCIO (precisa só de definição sua)

- #15 comissão parceiro

- #16 taxa admin adicional

- #17 modelo caução vs franquia

- #18 forma pagamento default

FUTURO (após MVP completo)

- #19 KYC automatizado (Idwall/Caf/Stripe Identity)

- #20 Multas + pedágio

- #21 Acesso em camadas

═══════════════════════════════════════════════════════════════════